关于印发《市经济和信息化局2020年“重大工业项目攻坚年”活动实施方案》的通知

各县区、经开区工业经济主管部门、局各有关科室：

现将《市经济和信息化局2020年“重大工业项目攻坚年”活动实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

2020年3月4日

市经济和信息化局2020年“重大工业项目攻坚年”活动实施方案

为落实《铜陵市2020年“重大项目攻坚年”活动实施方案》（铜办发[2020]2号），按时保质保量完成全市工业项目各项目标任务，特制定本实施方案。

一、攻坚目标

（一）亿元以上重点工业项目完成投资200亿元以上，其中新开工项目50个，续建项目60个。

（二）新增谋划工业项目150个，总投资750亿元以上。其中，10亿元以上项目24个，5-10亿元项目50个，1-5亿元项目76个。

（三）统计入库重大工业项目120个以上。其中，亿元以上项目40个以上，1000万元以上项目80个以上。

二、攻坚任务

（一）突出精准谋划

坚持以国家战略为导向，结合“十四五”工业规划编制工作，抢抓长三角一体化、长江经济带、中部崛起等重大政策机遇，统筹谋划一批体量大、质量优、后劲强的重大项目；要聚焦先进结构材料、电子信息、精细化工、数字经济、先进装备制造等战略性新兴产业和传统产业技术升级改造，突出全产业链的战略思维，深入谋划一批增动能、提效益、促转型的重大项目。坚持以统计入库为标准，建立常态化项目谋划工作机制，突出项目落地转化，做到谋划一个、入库一个，尽快形成阶段性谋划成果。

（二）包保攻坚制度

坚持推进局领导联系县区园区重点项目制度，按照一个领导带领一支队伍，联系一个县区，完成一个目标的“四个一”模式，落实包保责任制，将攻坚任务具体落实到各包保领导及分包小组（见附件1），更加注重效率，重点突出项目谋划工作目标。包保小组成员单位两周一碰头，每月一调度，通报情况和工作进展。

- 推进重点项目

坚持问题导向，根据2020年市重点项目计划，结合2020年工业和技术改造投资项目导向计划，紧盯开工率、竣工率、达产率、投资完成率，协调推进项目加快建设进度。按照铜办发[2020]2号文明确的攻坚任务，各包保小组可再细化分解目标任务，紧密联系县区园区，不间断深入企业，第一时间协调项目建设中存在的问题，保证项目调度更加高效、项目推进更加有力。对已开工建设未入库项目，指导企业完善条件尽快纳入市统计局固定资产投资统计库，确保应统快统。

- 强化招商引资

按照我市明确的15个重点产业招商方向，以产业项目招商落地为主攻目标，实施精准招商、产业链招商，着力引进一批支撑作用大、产业链条长、辐射带动强，经济和社会效益好的大项目、好项目。加大“双招双引”项目履约攻坚力度，以开发园区、产业基地、服务业聚集区为重点，突出招商实效，力争一批谋划项目通过招商引资落地，转化为开工项目、入库项目。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立局“重大工业项目攻坚年”活动领导小组，李勇局长任组长，程军副局长任副组长，其他党组成员、分管领导为成员。领导小组办公室设在工业投资科，负责活动日常统筹协调工作。各包保领导率领相关科室组成包保小组。

（二）实行局领导包保县区制度。各领导负责包保县区的目标任务落实。推动“四督四保”工作进展，原则上每月至少走访包保县区一次，摸排县区项目谋划和招商引资情况，谋划项目前期工作、在建项目进展情况、竣工项目达产情况，指导前期项目开工、在建项目入库入统，协调项目建设中的问题。确保包保县区任务完成。

（三）实施督查通报制度。各包保小组每月25日前将工业项目谋划情况、重点工业在建项目投资完成情况及入库情况（附件2、附件3）报领导小组办公室（工业投资科）统计汇总，按月通报项目谋划、开（竣）工、投资、统计入库目标任务完成情况。完成情况纳入各承担部门年度考核。

联系人：何亨道    0562-2865945

鲍慧琴    0562-2830048

邮箱：tzk2830048@sina.com

附件：1.“重大工业项目攻坚年”目标任务分解表

2.铜陵市2020年工业谋划项目表

3.铜陵市2020年工业在建项目进展情况表

附件1：

“重大工业项目攻坚年”目标任务分解表

| 包保领导 |  | 李勇 | 程军 | 周金生 | 查钱林 | 李直刚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包保县区园区 | 总目标 | 经开区 | 枞阳县 | 郊区 | 义安区 | 铜官区 |
| 重点项目投资任务（亿元） | 200 | 64 | 50 | 14 | 40 | 32 |
| 新开工重点项目（个） | 50 | 16 | 12 | 4 | 10 | 8 |
| 续建重点项目（个） | 60 | 20 | 14 | 5 | 12 | 9 |
| 统计入库项目（个） | 120 | 33 | 27 | 13 | 24 | 23 |
| 谋划项目总投资（亿元） | 750 | 250 | 150 | 80 | 150 | 120 |
| 谋划项目（个） | 150 | 50 | 30 | 16 | 30 | 24 |
| 其中1-5亿/5-10亿/10亿以上 | 76/50/24 | 26/16/8 | 15/10/5 | 8/6/2 | 15/10/5 | 12/8/4 |
| 责任科室 |  | 综合科、中小局、铜产业办 | 工业投资科、节能办、经协科 | 产业规划科、企业科 | 技装科、信息化科、消费品科 | 经济运行处、矿管科 |

注：表中项目指工业项目，统计入库项目总投资原则上不低于1000万元，谋划项目总投资不低于1亿元。

附件2

铜陵市2020年工业谋划项目表

| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 所属区域 | 建设规模与内容 | 目前进展情况 | 2020年工作目标 | 项目单位 | 项目单位责任人 | 牵头协调推进责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：每月25日前报

附件3

铜陵市2020年工业在建项目进展情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设规模与内容 | 总投资（万元） | 2020年完成投资（万元） | 开竣工情况 | 是否入库 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：每月25日前报